REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

MINISTERIO DAS OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURAS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE

DIRECÇÃO GERAL DO AMBIENTE

(Unidade-Disciplina-Trabalho)

PROJETO DE INVESTIMENTO EM RESILIÊNCIA DAS ÁREAS COSTEIRAS DA ÁFRICA OCIDENTAL – WACA

PLANO DE ACÇÃO DE REINSTALAÇÃO ABREVIADO PARA A COMUNIDADE DO MICOLO

São Tomé - Distrito de Lobata

Novembro de 2019

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Projecto de Investimento na Resiliência Costeira da África Ocidental (WACA)

Plano de Acção de Reinstalação Abreviado para a Comunidade do Micolo

São Tomé - Distrito de Lobata

Novembro de 2019

Índice

Sumário executivo

- Descrição do projecto

- Potenciais impactos e justificação do Plano de Acção de Reinstalação Abreviado (ARAP)

- Objectivos do ARAP

- Características socioeconómicas das Pessoas Afectadas pelo Projecto (PAPs)

- Quadro jurídico

  - Legislação nacional

  - Normas do Banco Mundial para o Repovoamento Involuntário

  - Diferenças na Legislação Nacional e nas Normas Internacionais, e sua Reconciliação

- Métodos de avaliação dos activos afectados

- Critérios de Elegibilidade

- Medidas de reinstalação

- Selecção do local, preparação e deslocalização

- Habitação, infra-estruturas, serviços sociais

- Protecção e gestão ambiental

- Consultas e participação das pessoas afectadas

- Integração com a população de acolhimento

- Reparação do mecanismo de queixas

- Quadro institucional e responsabilidades organizacionais

- Calendário de execução

- Custos, orçamento

- Acompanhamento

Anexos:

Anexo 1 Os pormenores do PAP

Anexo 2 Reunião de consulta

Anexo 3 Ministério da Agricultura - preços das plantas

Sumário executivo

A comunidade de Micolo, no distrito de Lobata, foi fortemente atingida pelas ondas do oceano e algumas casas ficaram completamente inundadas. As pessoas estão a lutar devido aos impactos económicos provocados pelos efeitos da catástrofe natural.

Esta situação ocorreu várias vezes, o que levou a comunidade a solicitar uma intervenção junto do Governo Central. Esta comunidade é como as outras em São Tomé e é identificada como uma das comunidades costeiras que vivem em risco permanente de sofrer os efeitos das alterações climáticas.

Nas reuniões de consulta pública realizadas pelo projecto WACA, uma parte da população foi identificada como estando numa zona de alto risco e manifestou a sua vontade de ser deslocalizada para terrenos mais seguros. Neste sentido, foi feito um esforço para encontrar terrenos próximos disponíveis para o efeito.

Em Micolo, um terreno propriedade do governo foi identificado como a área para a construção da zona de expansão onde as pessoas em risco poderiam deslocar-se, há uma pessoa que necessitará de uma compensação por perdas de algumas culturas no terreno. A pessoa afectada pelo projecto (PAP) manifestou o seu desejo de ser compensada sob a forma de uma nova motocicleta que lhe permita trazer diversidade ao seu modo de vida em vez de receber dinheiro pelas culturas perdidas.

As culturas não são a principal fonte de subsistência desta pessoa, ele dirige uma pequena empresa e a plantação é uma fonte adicional de rendimento, mas não produz muito, dado o solo seco e arenoso que não é adequado para as bananeiras. Em termos de compensação; nas discussões com a pessoa, tornou-se claro que a compensação pecuniária para as culturas não lhe seria muito útil. Sugeriu que, para melhorar a sua subsistência, a melhor forma de fazer avançar a sua pequena empresa seria ter uma motocicleta para transportar as mercadorias da sua pequena empresa, e poderia também utilizar a motocicleta para abrir uma pequena empresa de táxis, que é um meio de transporte popular na ilha.

Plano de acção abreviada de reinstalação da comunidade no Micolo

Introdução

O Governo de São Tomé e Príncipe através do Projecto de Adaptação às Alterações Climáticas das Zonas Costeiras de São Tomé e Príncipe implementou várias acções que contribuem para responder ao risco dos efeitos das alterações climáticas e o projecto ResIP do WACA prossegue estas acções.

Uma das actividades previstas no âmbito deste projecto é a realização de obras de engenharia para proteger as comunidades da turbulência marítima e da erosão costeira causada pela subida do nível do mar, bem como das inundações fluviais e pluviais que afectam significativamente as comunidades visadas pelo projecto. As obras de engenharia consistiram na construção de estruturas de quebra de ondas, bem como na construção de diques nos rios para evitar inundações, e na construção de valas de drenagem para águas pluviais. Associadas às obras de engenharia, são também desenvolvidas actividades de protecção natural, onde foram plantadas árvores nas costas, a fim de travar a erosão costeira.

Apesar do desenvolvimento destas actividades, as comunidades continuam extremamente vulneráveis às consequências nefastas das alterações climáticas. Embora estas actividades tenham contribuído para minimizar os problemas, não os resolveram de forma definitiva. Para resolver definitivamente o problema, é necessário criar novas áreas de urbanização nas zonas mais seguras para onde as comunidades vulneráveis possam deslocar-se e viver em melhores e mais seguras condições.

Uma vez que são identificadas zonas mais seguras, é necessário compensar as culturas e as árvores que as pessoas estão a cultivar nessas zonas. A terra é propriedade do Governo.

Este documento constitui o Plano de Acção Abreviado de Reinstalação Abreviado (ARAP_ relativo à designação de uma zona para o futuro local de reinstalação da população em risco de inundações fluviais e marítimas na comunidade de Micolo.

- Descrição do projecto

A importância das zonas costeiras e a sua vulnerabilidade às alterações climáticas tem preocupado cada vez mais os governos. O crescimento populacional previsto nas zonas costeiras, a migração das zonas rurais e as alterações climáticas constituem limitações aos orçamentos já sobrecarregados dos governos. No entanto, os países da região da África Ocidental estão cada vez mais convencidos da necessidade de reagir rapidamente, estão conscientes de que os objectivos só podem ser atingidos no quadro da colaboração regional, com uma tomada de decisões baseada em informações actualizadas. A cooperação regional e a coordenação da acção são imperativas devido à natureza transfronteiriça de muitos dos problemas que afectam a zona costeira. A integração regional pode melhorar a gestão sustentável das águas costeiras através da partilha de serviços de protecção ambiental e de meios de subsistência com os ecossistemas costeiros. A cooperação pode igualmente contribuir para o desenvolvimento de princípios e orientações à escala regional para o investimento em infra-estruturas costeiras.

É neste quadro que surgiu o Programa WACA (Western African Coastal Management Programme) para financiar algumas acções de uma segunda fase do PAMCZC com o objectivo de "reforçar a resiliência das comunidades costeiras e das zonas visadas". Assim, o WACA visa igualmente reforçar, a longo prazo, a resiliência das comunidades costeiras vulneráveis de São Tomé e Príncipe, tanto às alterações climáticas e à subida do nível do mar, como aos choques causados por catástrofes naturais. Isto permitiria também reconhecer e gerir ameaças (como a erosão costeira) que estão a ser acentuadas devido a acções humanas, como a expansão de habitações muito próximas do mar, ou a extracção de agregados como a areia das zonas costeiras.

A longo prazo, o programa WACA visa desenvolver um sistema cada vez mais aprofundado para reforçar a resiliência das comunidades costeiras, tendo em conta os vários aspectos da resiliência (sociais, económicos, comportamentais, físicos e ambientais).

O projecto Adaptação às Alterações Climáticas (ACC) trabalhou nas quatro comunidades piloto (Malanza, Santa Catarina, Ribeira Afonso e Praia Burra em Príncipe) apoiando estas comunidades para aumentar a capacidade de adaptação das comunidades costeiras vulneráveis aos impactos adversos da crescente variabilidade e severidade do clima. Os investimentos em projectos ACC concentraram-se em duas áreas principais, bem como numa componente de gestão de projectos: i) um sistema de alerta precoce costeiro para a segurança no mar; e ii) protecção costeira e fluvial para as comunidades vulneráveis.

O WACA -ResIP está estruturado em quatro componentes. A primeira componente, "Reforço da Integração Regional", visa apoiar o diálogo internacional na região, a harmonização das legislações, o intercâmbio de experiências políticas e técnicas e reforçar a visão comum para a gestão integrada das zonas costeiras na África Ocidental.

Para além da componente regional, três componentes têm actividades implementadas a nível nacional e local. Estas actividades nacionais específicas incluem:

Componente 2: Reforço do quadro político e institucional (actividades nacionais)

Esta componente fornece assistência técnica e equipamento para (i) desenvolver e operacionalizar estratégias e planos de gestão costeira e de ordenamento do território, (ii) apoiar as políticas e regulamentos costeiros, (iii) promover uma gestão eficaz dos ecossistemas costeiros transfronteiriços e (iv) sistemas para uma melhor e mais segura gestão da zona costeira. Todas estas actividades integrarão os riscos climáticos e costeiros, a fim de assegurar que os documentos e políticas tenham em conta as situações actuais e futuras.

Em São Tomé e Príncipe especificamente, as principais actividades visam (i) harmonizar as diferentes legislações que regulamentam as zonas costeiras e a gestão dos riscos nessas zonas, (ii) desenvolver uma zona costeira espacial e um plano director marinho, com ênfase no desenvolvimento de áreas marinhas protegidas, (iii) estruturar e equipar as instituições para recolher, capitalizar e partilhar dados costeiros através do observatório e (iv) reforçar as capacidades nacionais de monitorização e previsão das condições meteorológicas marinhas, bem como divulgar os avisos aos diferentes conjuntos de utilizadores finais (instituições nacionais, comunidades costeiras e pescadores artesanais). As novas leis costeiras terão, entre outras, disposições para o recuo da linha costeira e para os outros impactos das alterações climáticas.

Componente 3 Reforço dos investimentos físicos e sociais nacionais (nacional):

Esta componente financia actividades de adaptação costeira, através de investimentos físicos e sociais. Para a protecção costeira, é dada preferência a abordagens baseadas nos ecossistemas, quando eficazes e viáveis. Serão implementadas actividades sociais e avaliações de risco participativas para reforçar a resiliência, a segurança e os meios de subsistência das comunidades. O recuo previsto, que as pessoas podem escolher numa base voluntária, será utilizado como uma opção de adaptação a longo prazo para as comunidades costeiras mais expostas à erosão costeira e às inundações. A sua aplicação seguirá os princípios do PO 4.12, apesar do carácter voluntário da decisão. A subvenção IDA do projecto-mãe está a financiar a preparação das zonas de expansão mais seguras nas sete comunidades costeiras onde a população decidiu deslocalizar-se, bem como a construção das 202 casas para a população que decidiu recuar, através de actividades lideradas pela comunidade.

Componente 4: Apoio à gestão de projectos, incluindo custos operacionais, associados à gestão de projectos, concursos, gestão financeira, administração, condutor, acompanhamento, avaliação (intercalar e final), auditoria e salvaguardas sociais e ambientais. Devido à importância dos aspectos sociais, a UGP contratou um sociólogo a tempo inteiro. Recomenda-se igualmente a contratação de um perito em acompanhamento e avaliação a tempo parcial, bem como auditorias técnicas anuais. O SGA deve também considerar a contratação de um perito em salvaguardas ambientais a tempo parcial.

Estimativas de custos

Os custos estimados do projecto WACA são equivalentes a 9,4 milhões de dólares americanos.

Estas estimativas, devem ser consideradas preliminares e sujeitas a ajustamentos.

- Potenciais impactos do projecto e justificação do ARAP

O projecto está a limitar, na medida do possível, a extensão da reinstalação voluntária. O projecto GEF original não previa a utilização da retirada da população gerida como estratégia de adaptação, apesar de esta ter sido indicada como uma clara preferência por muitos membros da comunidade. Em vez disso, acreditava-se que o ritmo a que a costa recuava daria ao projecto tempo suficiente para utilizar a protecção e o alojamento, incentivando ao mesmo tempo a expansão da comunidade progressiva de voluntários para zonas mais seguras. No entanto, a ilha de São Tomé foi afectada em 2014-2015 por tempestades e chuvas fortes e invulgares, destruindo várias casas nas proximidades da zona da praia. Este facto, juntamente com um novo estudo que revela taxas de perda de costa próximas dos 0,3-2 metros / ano, levou a uma nova urgência na necessidade de ajudar as famílias mais vulneráveis com a gestão de retiros para áreas adjacentes mais seguras. Isto tornou urgente ajudar a comunidade a planear a retirada da população das zonas de maior risco. Este ARAP aborda a situação em que deve ser criada uma zona de expansão, a fim de mudar as pessoas vulneráveis para uma maior distância terrestre da costa, onde correm o risco de inundação devido à subida do mar e/ou ao transbordamento de rios. É no contexto da criação desta zona de expansão que o actual ARAP foi preparado; para fazer face às perdas de árvores de fruto de uma pessoa. Não haverá reinstalação física, uma vez que o PAP não vive nas terras onde as culturas estão localizadas.

- Objectivos do Plano de Acção de Reinstalação Abreviado (ARAP)

Em geral, a medida mais eficaz para evitar a interrupção da vida e dos meios de subsistência das pessoas é, em primeiro lugar, evitar tomar terras. A reinstalação involuntária pode muitas vezes ser evitada explorando todos os projectos alternativos viáveis para um investimento. Espera-se, portanto, que quando um projecto envolve a reinstalação involuntária, a comunidade, com o apoio dos responsáveis do projecto, explore todas as configurações possíveis do projecto e a sua possível localização, a fim de evitar a necessidade de tomar qualquer terreno ou, pelo menos, de minimizar a extensão da ocupação do solo.

Quando a aquisição de terrenos é inevitável, é necessário preparar um RAP. O objectivo da elaboração de um plano de acção em matéria de desenvolvimento é definir não só os procedimentos de aquisição de terrenos, mas também as medidas necessárias para melhorar - ou pelo menos manter - o nível de vida das pessoas afectadas pelo projecto, e fazê-lo antes de as actividades do projecto serem implementadas. Este ARAP especifica os procedimentos para a aquisição de terrenos e a compensação/assistência à pessoa afectada pelo projecto (PAP), tendo em conta o princípio de, pelo menos, restaurar e, de preferência, melhorar as condições de vida do PAP.

Em primeiro lugar, quando é necessário terreno, a área ocupada será a menor possível, para que a extensão da deslocação física e económica seja reduzida ao mínimo absoluto. Nesses casos, é geralmente menos prejudicial retirar terras da comunidade do que terras privadas, desde que não sejam ocupadas ou utilizadas por outros, quer legalmente quer através de usufruto. Nos casos em que não estejam disponíveis os terrenos estatais adequados não utilizados, devem ser adquiridos terrenos privados.

Em segundo lugar, serão dadas aos PAP oportunidades plenas e significativas de participar e contribuir para a concepção e execução do projecto. É preferível, especialmente em pequenos projectos comunitários, que as pessoas afectadas coincidam plenamente com a necessidade de adquirir as suas terras; caso contrário, deverão ser consideradas outras terras. Além disso, mesmo quando as pessoas concordam com os objectivos do projecto, as compensações e outras medidas correctivas serão discutidas e aceites pelos PAP e desempenharão um papel importante na implementação das medidas. Por último, os PAP desempenharão um papel importante no acompanhamento da operação de reinstalação, pois a sua satisfação com a operação é uma dimensão significativa do acompanhamento do projecto.

Em terceiro lugar, em geral, o PAP será totalmente compensado pela perda de todo e qualquer activo. Isto inclui, mas não está limitado a: terrenos, casas, lojas, outras infra-estruturas (vedações, poços, latrinas, culturas perdidas e árvores económicas), bem como, no caso das empresas, os salários dos empregados e os lucros das empresas durante o período de perturbação. No caso dos terrenos, é preferível a compensação em espécie (ou seja, terra-a-terra) nas zonas rurais. Para os outros activos que não são substituídos em espécie, os valores das indemnizações serão ao novo custo de substituição, sem amortização, a fim de garantir que as pessoas possam substituir cada activo. Além disso, os pagamentos serão efectuados atempadamente, para que os PAP não sejam ainda mais perturbados.

Em quarto lugar, os PAP serão assistidos em caso de deslocalização física ou reinstalação. As autoridades locais e/ou os responsáveis pelos projectos ajudarão os PAP na identificação e aquisição de uma nova residência ou empresa local e prestarão qualquer outro apoio necessário (por exemplo, aquisição e/ou transporte de materiais de construção, contratação de empreiteiros, transferência física e realojamento).

Em quinto lugar, os PAP receberão toda a assistência razoável e necessária para restabelecer os seus meios de subsistência, à medida que forem afectados. Esta política defende que, nos casos em que não seja possível evitar perturbações económicas, as actividades de reinstalação devem ser concebidas e executadas como programas de
 desenvolvimento sustentável, proporcionando recursos de investimento suficientes para permitir que as pessoas deslocadas pelo projecto partilhem os benefícios do investimento. Por conseguinte, quando o rendimento ou os meios de subsistência são afectados, os PAP serão apoiados nos seus esforços para melhorar os seus meios de subsistência e padrões de vida ou, pelo menos, para os repor, em termos reais, nos níveis anteriores à deslocação ou nos níveis prevalecentes antes do início da execução do projecto, consoante o que for maior.

4. Características Socioeconómicas da Pessoa Afectada pelo Projecto

Foram adoptados os seguintes procedimentos para materializar este processo: (1) realizar um diagnóstico e registo da pessoa com culturas na zona; em seguida, (2) realizar uma reunião com a comunidade informando-os do projecto e propondo o subprojecto com os objectivos de (a) comunicar a necessidade de deslocação económica, (b) divulgar os princípios e orientações do PAA, (c) enumerar as pessoas/famílias potencialmente afectadas que serão elegíveis para compensação de acordo com os dados de diagnóstico anteriormente realizados, (d) validar socialmente, ou seja partilha com a comunidade da lista de pessoas/famílias elegíveis para compensação, e (e) avaliação de alternativas para a implementação do subprojecto comunitário de menor impacto e custo em termos de reinstalação involuntária; (3) elaboração do Mandato para a formulação e implementação de planos de reinstalação involuntária; (4) apresentação do presente Mandato e dos planos de reinstalação ao Banco Mundial para revisão; e (5) implementação de planos de reinstalação involuntária.

Descrição dos impactos sociais

O local de desenvolvimento costeiro proposto está localizado na comunidade de Micolo, no distrito de Lobata. Os terrenos que serão atribuídos ao projecto pertencem ao Estado; o indivíduo não tem um título de concessão para estes terrenos. O utilizador tem um nível de educação muito baixo e o seu sustento provém de uma pequena empresa. Não foram identificadas habitações no terreno. A perda de colheitas não terá um impacto importante na subsistência da pessoa, uma vez que as colheitas não rendem muito como estão, dado que o solo é seco e arenoso e não é muito bom para as árvores de fruto. O método de compensação foi discutido com a pessoa e esta manifestou uma forte preferência por ser compensada de uma forma que apoie o seu principal modo de vida, ou seja, a gestão de uma pequena empresa.

Abordagem e cálculos

Para a elaboração deste plano foram realizadas as seguintes actividades: o nível das perdas, o estabelecimento do valor da perda e o tipo e valor da indemnização recomendada.

Medição no terreno

Este processo foi realizado com a pessoa afectada, o representante do Governo Regional e os membros do Comité Comunitário de Gestão dos Riscos. Com base no Plano de Ordenamento do Litoral da comunidade, foram identificadas as parcelas e áreas propostas para a zona de urbanização.

O utilizador da parcela identificou todas as culturas que estava a utilizar.

- Quadro jurídico

A propriedade fundiária em São Tomé e Príncipe sofreu três grandes transformações. Durante o período colonial (c 1500 -. 1975), todas as terras aráveis foram atribuídas a grandes plantações e trabalharam sob escravatura sucessiva e mão-de-obra assalariada. Após a Independência, o governo socialista nacionalizou as plantações, mas não investiu nelas, de modo que o Estado possuía quase toda a terra do país, mas a produção agrícola diminuiu drasticamente. Como parte da adopção das reformas do mercado livre nos anos 90, o legislador do STP aprovou uma nova lei de terras em 1991 (Lei 3/91) que permite a exploração privada de terras públicas, geralmente sob título revogável (título precário; Artigo 2, item 2).

5.1 Legislação nacional

A legislação de base para a posse da terra é a Lei 3/91 relativa à propriedade da terra. Esta lei estabelece uma distinção entre terras que são mantidas pelo Estado sem possibilidade de alienação (por exemplo, leitos de rios, instalações militares) e terras que podem ser atribuídas para outros fins pelo Estado. Se as terras alienáveis forem vendidas, arrendadas, atribuídas como concessão agrícola ou industrial ou concedidas em regime de usufruto, o beneficiário é obrigado a desenvolver as terras num prazo determinado, em conformidade com os requisitos da lei, e a pagar uma taxa fundiária.

A lei fornece instruções sobre o preço dos terrenos (artigo 26º). Especificamente, a localização do terreno, a sua utilização actual e a sua utilização potencial são tidas em conta na avaliação dos valores do terreno. Estas avaliações devem ser formalizadas legalmente através de um regulamento de execução.

A atribuição de terrenos para parcelarias pode ser feita quer por pedido directo ao organismo estatal competente, quer, no caso de várias partes interessadas, por leilão público (artigo 33.o ). Todos os terrenos atribuídos a particulares devem ser registados (artigo 39.o ). Essencialmente, a Lei 3/91 relativa à propriedade fundiária define as categorias de propriedade fundiária através das quais os terrenos estatais podem ser cedidos a particulares para diferentes utilizações. Quando a terra é exigida pelo Estado para o bem público, o procedimento consiste em que a agência de origem prepare a requisição para apresentação no gabinete do Primeiro-Ministro, que publica a declaração de utilidade pública no Jornal Oficial. Pelo menos ao mesmo tempo, a agência de origem informa o proprietário do terreno ou o ocupante da intenção do Estado de adquirir o imóvel e inicia as negociações. Além disso, embora existam procedimentos formais de avaliação de terrenos na profissão de advogado, estes ainda não foram estabelecidos. O procedimento habitual nestas circunstâncias é que os representantes dos Estados e do proprietário/ocupante cheguem a um acordo informal, o que, para os residentes e pequenos proprietários, implica normalmente a atribuição pelo Estado de um lote de terreno de substituição de dimensão e características aceitáveis e a substituição ou compensação por quaisquer outros activos perdidos.

  - Normas do Banco Mundial para o Repovoamento Involuntário

A política operacional de reinstalação involuntária do Banco Mundial (PO 4.12) procura abranger um vasto leque de casos possíveis que podem surgir em países de todo o mundo. 
Em primeiro lugar, os mandatos políticos de plena informação e participação comunitária, com especial ênfase na inclusão de populações pobres, vulneráveis e/ou marginalizadas numa comunidade. A premissa aqui não é apenas que as pessoas têm o direito de saber que investimentos e projectos estão a ser feitos, elas precisam de ter uma voz forte para fazer essas escolhas. Além disso, uma vez que os segmentos desfavorecidos de uma comunidade muitas vezes não se sentem suficientemente confiantes para participar, devem ser feitos esforços especiais para envolver toda a comunidade, para que todos compreendam a iniciativa.

Em termos de domínio eminente e aquisição de activos, o PO 4.12 sublinha a importância de uma compensação integral (ou seja, do valor de substituição ao valor de mercado) e atempada de todos os activos perdidos devido à aquisição de terrenos por projectos de desenvolvimento financiados pelo Banco. A premissa aqui é simples: as pessoas que perdem activos para o projecto também não devem ser obrigadas a suportar qualquer parte do custo do projecto. Fazer o contrário, não só é mais susceptível de empobrecer a população afectada pelo projecto, como contradiz o próprio princípio do desenvolvimento, que é a melhoria económica para todos (e não apenas o "bem público").

A outra grande exigência política do PO 4.12 consiste, pelo menos, em restaurar e, de preferência, melhorar o nível de vida dos PAP. A premissa básica aqui é, mais uma vez, garantir que aqueles que desistem do que é seu para o bem do projecto (por exemplo, as suas terras, as suas casas, as suas empresas) sejam ajudados na medida do possível a restaurar os seus meios de subsistência, para que possam manter ou melhorar o seu nível de vida. Em conformidade com a política do Banco, as operações de reinstalação devem ser realizadas no contexto de um processo de desenvolvimento. A fim de garantir que as compensações e a reabilitação económica ocorram como previsto, o PO 4.12 exige igualmente um programa de acompanhamento e avaliação para acompanhar a evolução do projecto.

5.3 Diferenças na Legislação Nacional e nas Normas Internacionais, e sua Reconciliação

A legislação fundiária nacional em STP define os critérios para a atribuição de terrenos e, implicitamente, o seu termo. Muitos aspectos da aquisição de terrenos não são detalhados por lei. Em vez disso, estão sujeitos a processos relativamente informais nesta pequena nação insular. Funcionários governamentais negociaram com proprietários e ocupantes de terrenos necessários, oferecendo terras estatais para substituir e ajudar os proprietários a substituir as suas estruturas, como aconteceu recentemente em Santa Catarina, onde uma casa ruiu durante uma inundação e os funcionários locais mobilizaram recursos para a reconstruir. Num sentido fundamental, a diferença básica entre a legislação nacional e as normas internacionais gira em torno da extensão da formalização dos procedimentos de aquisição de terras. No STP, os procedimentos são relativamente informais, enquanto o PO 4.12 estipula critérios relativamente gerais e formais.

Além disso, como é comum em muitos países, os procedimentos de aquisição de terrenos em São Tomé e Príncipe não incluem formalmente questões que são expressamente indicadas no PO 4.12. A informação e participação do público ocorrem numa base ad hoc em São Tomé e Príncipe, dada a forma como a aquisição de terras é efectuada, mas não existe um requisito específico para tal. A compensação por terrenos e estruturas é geralmente em espécie, embora as partes possam concordar com uma compensação em dinheiro. Quando a aquisição de terras afecta os rendimentos das pessoas, a reabilitação económica não constitui uma contrapartida explícita em São Tomé, embora sejam fornecidas terras de substituição. Do mesmo modo, não está previsto o acompanhamento da operação de reinstalação, embora as autoridades locais estejam plenamente conscientes dos progressos realizados numa base informal.

Tendo em conta estas diferenças, o presente ARAP segue tanto as exigências da legislação nacional como as do Banco Mundial de forma complementar, a fim de assegurar os objectivos de uma operação de reinstalação bem sucedida. Em situações de discrepância entre os dois, os regulamentos do Banco devem ser seguidos.

6. Métodos de avaliação dos activos afectados

A Lei 3/91 estabelece claramente o direito à indemnização dos bens adquiridos para o bem público. Além disso, o governo reconhece a propriedade formal e consuetudinária da terra. Em vários casos, as pessoas que perderam o investimento público ou a propriedade detida sob posse consuetudinária de uma terra receberam a mesma compensação que os poucos que tinham título formal. No entanto, os procedimentos específicos para a avaliação dos activos não são detalhados na lei. A Lei 3/91 estabelece orientações para a avaliação dos bens a vender em leilão: a localização, a utilização presente e futura são os factores tomados em consideração (artigo 26º). No entanto, estes princípios juridicamente vinculativos têm ainda de ser aplicados. Nestas circunstâncias, serão seguidos os seguintes procedimentos de avaliação por qualquer operação de reinstalação que tenha lugar no âmbito deste projecto.

Terra:

Lotes de casas ou empresas: O mesmo tamanho nas proximidades, substituído em espécie. Todas as taxas administrativas serão pagas pelo projecto. Todos os serviços públicos serão prestados conforme adequado ao local. Para as empresas, deve ser dada especial atenção aos clientes na selecção de um novo local.

Campos agrícolas: com as mesmas dimensões e com o mesmo tipo de solo e disponibilidade de água, substituídos em espécies. Todas as taxas administrativas serão pagas pelo projecto. No caso de novas terras agrícolas, os custos de preparação das terras para a produção serão igualmente compensados. Se não houver terrenos vagos disponíveis, a procura da substituição adequada deve ser cuidadosamente documentada e, se for aceite, a compensação será feita ao ritmo actual das vendas informais de terrenos nos últimos três anos; o projecto verificará se o PAP substitui efectivamente os terrenos.

Estruturas habitacionais:

A avaliação das perdas será determinada pelo seu novo custo de substituição (ou seja, não amortizado). Qualquer substituição em espécie; ou, por opção do PAP, uma compensação calculada pelo novo custo de um edifício da mesma dimensão feito de materiais semelhantes ou melhores. As eventuais taxas administrativas serão pagas pelo projecto. Todos os serviços públicos serão prestados conforme adequado ao local. O custo da transferência física para a nova residência será coberto pelo PAP.

Estruturas empresariais:

Tal como anteriormente (estruturas residenciais). Para além dos terrenos e edifícios, para reembolsar os salários perdidos dos empregados e os lucros da empresa durante o período de mudança.

Infra-estruturas (por exemplo, vedações, latrinas, poços):

Substituição em espécie ou compensação pelo custo actual de substituição da infra-estrutura.

Cultivo:

Valor da quantidade de perda de produção, ao preço do mercado local, no ponto médio entre as colheitas.

Árvores:

Árvores de madeira: O valor da madeira serrada era uma árvore a ser vendida e serrada, se não for recuperada.

Árvores de fruto: Valor da perda de produção durante o período de produção das plântulas; fornecer plântulas de substituição.

Concessões Agricultura (no domínio privado do Estado):

Sem pagamento por terra; assistência na localização e aquisição de terras de valor semelhante ou, se for a preferência das pessoas afectadas, compensação pecuniária pelas culturas e assistência permanente na restauração dos meios de subsistência. Este é o caso do 1 PAP no Micolo.

Cálculo das perdas directas

As mercadorias perdidas, como as árvores de fruto, serão compensadas pelo valor total de substituição com base em taxas de compensação uniformes estabelecidas e publicadas pelo Ministério da Agricultura. Tal garantirá a transparência e a coerência do processo de avaliação e compensação.

O cálculo das compensações foi efectuado com base nos preços das outras compensações já efectuadas no país. Não existe ainda nenhum Decreto-Lei, ou regulamento aprovado, que estipule o valor de cada cultura ou planta a compensar. No entanto, foi solicitado aos técnicos do Ministério da Agricultura que realizassem trabalhos para compensar as pessoas afectadas pelos trabalhos de intervenção da EMAE nas suas parcelas. É com base neste documento, anexo 3, que as pessoas afectadas no país foram indemnizadas.

Tendo contado, uma a uma, todas as culturas em cada parcela utilizando o valor atribuído a cada uma das culturas, a operação consistiu em multiplicar os preços pela quantidade de culturas e estabelecer o valor final da compensação para cada um dos PAP.

Estimativa da compensação e do apoio em termos de assistência/restauração dos meios de subsistência

A fim de atingir os valores da compensação, foram propostas as seguintes medidas de compensação:

Compensação por perdas directas de colheitas

Deve ser paga uma compensação pela perda das culturas existentes nas zonas afectadas pelo plano. Essa compensação foi calculada em função do preço das culturas vendidas no mercado local.

Todos os agricultores têm direito a culturas que tenham caído para uso pessoal. Os agricultores são responsáveis pelas terras até à data em que a compensação é concedida. Por conseguinte, todos os proprietários devem ser compensados pelos custos directos incorridos ou pela perda de oportunidades de rendimento.

Restauração das formas de sustento

Todos os proprietários ainda têm uma parte da parcela a cultivar, propõe-se que lhes seja dado acesso a novos viveiros para a realização de novas plantações. Este processo será realizado em conjunto com o Ministério da Agricultura e com base numa indicação da forma como os novos viveiros devem ser criados. Lista de preços de compensação constante do anexo 3.

7. Critérios de elegibilidade

Qualquer indivíduo que perca terras ou outros activos (por exemplo, residência, instalações comerciais, culturas ou árvores económicas) ou cuja subsistência seja negativamente afectada pela aquisição de terras ou por alterações na utilização das terras é elegível para compensação e/ou assistência. A natureza e a extensão da compensação e da assistência dependem i) dos direitos que o indivíduo tem sobre as terras ou os activos tomados e ii) da natureza e da extensão do impacto.

O PPA foi identificado pela comunidade, razão pela qual a reunião validou os critérios de elegibilidade na presença de toda a comunidade.

- Medidas de reinstalação

Uma vez que o PAP não vive nas terras identificadas para futura utilização como zona de expansão, não há necessidade de reinstalação física. O PAP optou por uma compensação sob a forma de um motociclo, uma vez que isso o ajudará no seu principal modo de vida. As culturas não são a principal fonte de subsistência desta pessoa, ele gere uma pequena empresa e a plantação é uma fonte de rendimento adicional, mas não produz muito, dado o solo seco e arenoso que não é adequado para as bananeiras. Em termos de compensação; nas discussões com a pessoa, tornou-se claro que a compensação pecuniária para as culturas não lhe seria muito útil. Sugeriu que, para melhorar a sua subsistência, a melhor maneira de desenvolver a sua pequena empresa seria ter uma motocicleta para transportar as mercadorias da sua pequena empresa, e poderia também utilizar a motocicleta para iniciar uma pequena empresa de táxis, que é um meio de transporte popular na ilha.

- Selecção do local, preparação e deslocalização

Isto não é relevante neste contexto, tendo em conta os tipos de perdas e o facto de não haver reinstalação física.

- Habitação, infra-estruturas, serviços sociais

Isto não é relevante no caso vertente. Contudo, nas zonas de expansão, os distritos instalarão infra-estruturas sociais.

- Protecção e gestão ambiental

As zonas de maior risco serão designadas como espaços verdes comuns, a fim de desencorajar novas construções.

- Consultas e participação das pessoas afectadas

A preparação deste RAP foi de natureza plenamente participativa, tendo os pontos de vista e preocupações do PAP sido tidos em conta no processo. Como tal, foi aceite o desejo de ser compensado não em dinheiro mas sim com um motociclo, uma vez que o modo de vida do PAP não depende principalmente das actividades agrícolas. O anexo contém as notas das reuniões com o PAP.

- Integração com a população de acolhimento

Isto não é relevante, uma vez que não há reassentamento físico.

- Mecanismo de apresentação de queixas (GRM)

Antes de qualquer actividade de construção ser iniciada, todos os PAP devem ser devidamente compensados de acordo com o quadro da política de reinstalação existente no país. Em particular, a aquisição de terrenos e activos conexos só pode ocorrer após o pagamento integral da compensação e, quando aplicável, a disponibilização dos locais de reinstalação. A compensação das terras em São Tomé e Príncipe foi feita numa base "consensual", ou seja, existe um procedimento de negociação amigável e o pacote de remuneração aceitável aplicado a cada PAP.

Contudo, podem ocorrer queixas isoladas ou de grupo, tais como um activo negligenciado, subavaliado ou subavaliado, insatisfação ou de qualquer outra natureza. Deve ser criado um sistema de reparação de queixas para resolver possíveis queixas da forma mais amigável possível. O funcionamento do sistema de reclamação ajudará a parte queixosa a preencher o formulário de reclamação e a registar formalmente a sua reclamação com os elementos indicados pelos PAP.

Na comunidade de Micolo, foi instalado um comité local do mecanismo de reclamação, bem como uma caixa de reclamações, onde os queixosos podem deixar as suas reclamações ou sugestões que contribuam para o maior sucesso na implementação do projecto nas comunidades. O agente de ligação social da UGP verifica a caixa em todas as visitas à comunidade e dá seguimento à comissão GRM a nível local para a resolução de queixas.

Se o queixoso não estiver satisfeito com a solução proposta pelo comité GRM local, as questões serão apresentadas à UGP. A UGP será responsável pela investigação da queixa e pela condução de qualquer investigação no terreno que possa ser necessária. Se a questão estiver relacionada com terrenos, a UGP consultará as autoridades distritais a fim de identificar parcelas adicionais de terreno que satisfaçam as legítimas preocupações do queixoso. Se a questão estiver relacionada com a indemnização, a UGP tomará a decisão com base nos méritos do caso. Em ambos os casos, a UGP deve comunicar a sua decisão ao queixoso, num prazo máximo de duas semanas a contar da data em que a queixa foi apresentada.

- Quadro institucional e responsabilidades organizacionais

A Unidade de Gestão do Projecto (UGP) contratou o sociólogo responsável pela execução deste plano que incluía o levantamento e quantificação das culturas, com o apoio da Direcção de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que serão afectadas pelo projecto, o cálculo dos montantes previstos para o pagamento das indemnizações, a organização de reuniões de consulta pública, a preparação e distribuição dos acordos de transferência de direitos e termos de compromisso. A UGP será a entidade responsável pelo pagamento de todas as compensações ao PAP. No seio da UGP, o sociólogo é responsável pela aplicação do presente PAR.

- Calendário de execução

Uma vez aprovado e libertado este PAR, a UGP administrará a aquisição do motociclo e a sua distribuição ao PAP em Micolo. Esta será concluída antes de qualquer desbravamento ou trabalho no terreno para a área de expansão. O projecto pretende designar os terrenos da zona de expansão como terrenos urbanos e atribuir as parcelas às famílias de maior risco, às quais seria concedido o título de propriedade.

- Custos, orçamento

O custo da perda de árvores de vários tipos utilizadas pela PAP na comunidade de Micolo ascende a 68.850.000 dobras, o que corresponde a custos de substituição dos activos perdidos. O quadro seguinte mostra o valor agregado da compensação.

O PAP solicitou que a compensação fosse paga sob a forma de uma motocicleta, o que custa 67.500.000 dobras. O PAP também receberá um capacete, que é obrigatório para qualquer pessoa que conduza uma motocicleta. Receberá também um título formal para outra parcela agrícola.

LISTA DAS PESSOAS AFECTADAS

| Item | Localidade | Material a receber |
| --- | --- | --- |
| 1 | Micolo | Uma motocicleta e um capacete |
|  |  | Denominação de uma parcela de terreno a cultivar sem custos a dar ao PAP |

- Acompanhamento

O sociólogo da UGP continuará a acompanhar os progressos com o PAP e a verificar se as compensações em espécie foram integralmente efectuadas.

Anexo 1

OS PORMENORES DO DOCUMENTO

Comunidade de Micolo

Existe um PAP nesta comunidade, cujas características socioeconómicas são descritas a seguir.

| Sexo | Idade | Qualificação literária | Agregado doméstico | Documento de identificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Macho | 47 | 9ª Classe | 7 | ID: 57846 |

Era um madeireiro que praticava o abate ilegal de árvores sem a autorização da Direcção Florestal, e está também a praticar a agricultura. Vive com a sua mulher e cinco filhos.

Com a suspensão e um maior controlo do abate ilegal de árvores, começou a diversificar a prática da queima de carvão, e a agricultura e a pesca estão entre as actividades que hoje o PAP tem recorrido à procura de rendimentos.

A equipa do projecto WACA envidará esforços com o Ministério da Agricultura para atribuir outra parcela de terreno disponível para cultivo. Este processo está ainda em curso; assim que a parcela for identificada, o PAP tê-la-á sob o seu nome mas, como todas as concessões agrícolas no STP, terá de a utilizar se, para fins agrícolas ou outros, puder perder anunciada. A taxa de registo é equivalente a 75 dólares.

CUltura

| Cultura | Quantidade |
| --- | --- |
| Pão de banana | 6 |
| Cidra pequena | 300 |
| Bananeira de prata | 285 |

O PPA será compensado, por um lado, para proporcionar acesso à terra às famílias que realmente precisam dela, porque estão na zona de risco para encontrar zonas mais seguras, mas, por outro lado, para ajudar o PPA a não passar para uma situação de maior pobreza. Com o motociclo, o PAP poderá aumentar os seus rendimentos com a actividade de mototáxi e, com o apoio do Ministério da Agricultura, obter outra parcela para desenvolver a sua actividade agrícola.

"Os preços, fóruns e rendas a estabelecer de acordo com os contrastes serão calculados de acordo com tabelas estabelecidas em regulamentos complementares, tendo em conta a localização, as potencialidades de exploração e o uso do solo. Quando os terrenos se destinem a ser escoados em leilão ou por concurso público, os montantes calculados nos termos do parágrafo anterior constituirão a base das respectivas propostas" (artigo 26º).